대구공공형어린이집연합회

공식 홈페이지 구축 제안서

우리 아이를 위한 최고의 보육 환경,
신뢰할 수 있는 디지털 플랫폼으로

2026. 04

제안사: (주)제노믹

대구광역시 서구 국채보상로46길 65-20

# 목차

1.  제안 개요						3

2.  현황 분석 및 필요성						4

3.  사업 목표 및 기대효과						5

4.  정보 설계 (IA)						6

5.  디자인 전략						7

6.  핵심 기능 상세						8

7.  기술 아키텍처						10

8.  추진 일정						11

9.  투입 인력						12

10.  사업 비용						13

11.  유지보수 및 운영 방안						14

12.  회사 소개						15

# 1. 제안 개요

## 1.1 프로젝트 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 대구공공형어린이집연합회 공식 웹사이트 구축 |
| 발주처 | 대구공공형어린이집연합회 |
| 제안사 | (주)제노믹 |
| 사업 기간 | 계약일로부터 8주 (약 2개월) |
| 주요 대상 | 대구시 영유아 학부모, 연합회 소속 원장 및 교사 |
| 핵심 목표 | 대구시 9개 구/군 공공형 어린이집 정보의 투명한 공개 및 접근성 강화 |

## 1.2 제안 배경

대구광역시에는 약 127개의 공공형 어린이집이 운영되고 있으나, 학부모들이 각 어린이집의 정보를 체계적으로 비교하고 탐색할 수 있는 통합 플랫폼이 부재합니다. 현재 어린이집 정보는 아이사랑포털, 각 어린이집 개별 블로그 등에 분산되어 있어 접근성이 낮고, 연합회 차원의 공지 전달과 회원 간 소통에도 어려움이 있습니다.

이에 본 제안서는 대구공공형어린이집연합회의 공식 웹사이트를 구축하여, 학부모에게는 신뢰할 수 있는 정보 탐색 환경을, 연합회 회원에게는 효율적인 소통 채널을 제공하고자 합니다.

# 2. 현황 분석 및 필요성

## 2.1 현재 문제점

정보 분산: 어린이집 정보가 아이사랑포털, 네이버, 카카오맵 등에 흩어져 있어 학부모가 비교 탐색하기 어려움

소통 채널 부재: 연합회 공지, 교육 자료, 구인구직 정보를 전달할 공식 채널이 없어 카카오톡 단체방에 의존

지역 특화 부족: 전국 단위 포털에서는 대구시 공공형 어린이집만을 필터링하여 보기 어려움

모바일 미대응: 기존 연합회 정보 제공 방식이 모바일 환경에 최적화되지 않음

## 2.2 기대 효과

학부모의 어린이집 탐색 시간 대폭 단축 (구별 지도 검색)

연합회 공지 전달률 향상 및 소통 효율화

공공형 어린이집의 투명한 정보 공개를 통한 신뢰도 제고

디지털 전환을 통한 연합회 브랜드 이미지 현대화

구인구직 게시판을 통한 보육 인력 수급 원활화

# 3. 사업 목표

1. 접근성

대구시 9개 구/군 어린이집을 인터랙티브 지도에서 직관적으로 탐색할 수 있어야 합니다.

2. 신뢰성

공공형 어린이집의 인증 정보와 최신 현황(정원, 현원, 교직원, 프로그램 등)을 정확하게 전달합니다.

3. 편의성

모바일 기기에서도 모든 기능을 불편 없이 사용할 수 있는 반응형 웹으로 구축합니다.

4. 효율성

관리자가 엑셀 업로드로 어린이집 정보를 일괄 관리할 수 있어야 합니다.

# 4. 정보 설계 (Information Architecture)

사이트의 정보 구조는 사용자의 탐색 목적에 따라 5개 대메뉴로 구성됩니다.

| 메뉴 | 구분 | 주요 콘텐츠 |
| --- | --- | --- |
| 홈 | 메인 페이지 | 히어로 배너, 연합회 현황 통계, 구별 어린이집 지도, 추천 어린이집, 최근 공지사항 |
| 어린이집 찾기 | 검색 및 탐색 | 구별 필터, 특성별 필터(영아전담/장애통합/야간연장), 검색, 어린이집 카드 목록, 상세 페이지 |
| 알림마당 | 게시판/커뮤니티 | 공지사항, 보육뉴스, 구인구직, 행사일정, 검색, 카테고리 필터 |
| 연합회 소개 | 기관 정보 | 회장 인사말, 공공형 어린이집이란, 조직도, 구별 지회, 연혁, 오시는 길 |
| 마이페이지 | 회원 전용 | 회원 정보 관리, 즐겨찾기, 알림 설정 (2차 개발) |

## 4.1 어린이집 상세 페이지 구성

히어로 이미지 + 어린이집명 + 인증 배지

현황 카드: 정원/현원, 교직원 수, 통학차량, 연장보육

기본 정보: 주소(복사 기능), 전화번호(바로 전화), 홈페이지 링크

오시는 길: 카카오맵/네이버지도 연동

특별 활동 프로그램 안내

교직원 구성 상세

입소 상담 신청 CTA

# 5. 디자인 전략: "The Nurturing Atelier"

본 프로젝트의 디자인 철학은 "The Nurturing Atelier(양육의 아틀리에)"입니다. 공공 기관의 구조적 권위와 어린 시절의 따뜻한 유기적 감성을 균형 있게 결합합니다.

## 5.1 컬러 시스템

| 역할 | 컬러코드 | 이름 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| Primary | #00628D | Deep Sky Blue | 신뢰 — 헤더, 주요 버튼, 기관 인증 요소 |
| Secondary | #006E1C | Verdant Growth | 성장/안전 — 성공 상태, 진행 표시 |
| Tertiary | #755700 | Warm Vitality | 활기 — 강조, 이벤트, 기쁨 요소 |
| Surface | #F6FAFF | Soft Sky | 배경 — 차분하고 신뢰감 있는 기본 배경 |

## 5.2 디자인 원칙

No-Line Rule: 콘텐츠 영역 구분에 1px 실선 사용 금지. 배경색 차이(Surface 레이어)로 부드럽게 구분하여 현대적이고 접근하기 쉬운 느낌을 줍니다.

Glassmorphism Navigation: 상단/하단 네비게이션에 80% 투명도 + 24px 블러를 적용하여, 콘텐츠 이미지가 자연스럽게 비치는 부드러운 UI를 구현합니다.

Pill Buttons: 주요 CTA 버튼은 완전 라운드(9999px)로 처리하여 부드럽고 친근한 인상을 줍니다.

Frameless Cards: 카드 컴포넌트에 구분선 없이 여백과 배경색으로만 구조를 표현합니다. 최소 라운드 0.5rem, 기본 1rem.

Tonal Layering: 전통적 그림자 대신 Surface 계층(Surface → Surface-Low → Surface-Lowest)으로 깊이감을 표현합니다.

큰 글자 + 직관적 버튼: 고령 사용자와 모바일 사용자를 고려하여 가독성 높은 타이포그래피와 터치 영역을 확보합니다.

## 5.3 타이포그래피

헤드라인: Plus Jakarta Sans (브랜드 모먼트, 공공 기관의 강인함과 신뢰감)

본문: Pretendard / Be Vietnam Pro (정보 전달, 넓은 글꼴 폭으로 규정 문서도 읽기 편함)

# 6. 핵심 기능 상세

## 6.1 구별 어린이집 정보 검색 (핵심 기능)

인터랙티브 지도

대구시 9개 구/군을 시각적으로 표현한 지도 UI. 각 구 클릭 시 해당 지역 어린이집 목록으로 이동합니다.

상세 필터

행정구역, 어린이집명, 특성(영아전담, 장애통합, 야간연장, 휴일보육 등)으로 다중 필터 검색이 가능합니다.

어린이집 카드

사진, 이름, 주소, 정원/현원, 교사 수, 통학버스 여부를 한눈에 보여주는 카드 UI입니다.

상세 페이지

기본정보, 지도(카카오/네이버 연동), 프로그램, 교직원 구성, 입소 상담 신청까지 원스톱으로 제공합니다.

## 6.2 게시판 및 커뮤니티

공지사항: 연합회 공문 및 주요 행사 안내. 중요 공지 고정 기능.

보육뉴스: 최신 보육 정책 및 대구시 보육 관련 소식 공유.

구인구직: 소속 어린이집 전용 채용 게시판. 구별 태그 지원.

자료실: 회원(원장/교사) 전용 교육 자료 및 서식 다운로드 공간.

## 6.3 관리자 기능

어린이집 정보 일괄 관리: 엑셀 업로드를 통한 대량 정보 업데이트

게시판 관리: 공지사항, 보육뉴스, 구인구직 CRUD

권한 관리: 각 구별 지회장에게 해당 구역 게시판 관리 권한 부여

통계 대시보드: 방문자 수, 인기 어린이집, 게시판 활동 현황

# 7. 기술 아키텍처

## 7.1 기술 스택

| 영역 | 기술 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React 19 + TypeScript + Vite 8 | 최신 웹 표준, 빠른 빌드, 타입 안전성 |
| 스타일링 | Tailwind CSS v4 | 유틸리티 퍼스트, 빠른 커스터마이징, 작은 번들 크기 |
| 라우팅 | React Router v7 | SPA 기반 페이지 전환, SEO 대응 |
| 호스팅 | Cloudflare Pages | 글로벌 CDN, HTTPS 자동, 무료 SSL, 99.99% 가용성 |
| 백엔드 | Cloudflare Workers | 서버리스 API, 저지연, 자동 스케일링 |
| 데이터베이스 | Cloudflare D1 + Firestore | 관계형(D1) + NoSQL(Firestore) 하이브리드 |
| 지도 API | 카카오맵 API | 국내 최적화, 정확한 주소 검색 |
| 아이콘 | Material Symbols | 구글 공식 아이콘 시스템, 다양한 스타일 |

## 7.2 아키텍처 다이어그램

[ 사용자 브라우저 ]

|

[ Cloudflare CDN / Pages ]  ←  정적 파일 (React SPA)

|

[ Cloudflare Workers ]  ←  API 서버 (서버리스)

|

[ D1 Database / Firestore ]  ←  데이터 저장

## 7.3 보안 및 성능

HTTPS 전 구간 적용 (Cloudflare 자동 인증서)

회원 개인정보 암호화 저장

이미지 Lazy Loading으로 초기 로딩 속도 최적화

글로벌 CDN으로 300ms 이내 응답 시간 보장

Cloudflare DDoS 방어 기본 탑재

# 8. 추진 일정

총 사업 기간: 8주 (약 2개월)

| 기간 | 단계 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 요구사항 확정 | 기능 명세 확정, 어린이집 데이터 수집, IA 확정 |
| 2주 | 디자인 | UI/UX 디자인, 디자인 시스템 확정, 시안 검토 |
| 3~4주 | 프론트엔드 개발 | 메인, 검색, 상세, 게시판, 소개 페이지 개발 |
| 5~6주 | 백엔드 개발 | API 구축, DB 설계, 관리자 기능, 데이터 연동 |
| 7주 | 통합 테스트 | 크로스브라우저 테스트, 모바일 테스트, 성능 최적화 |
| 8주 | 오픈 및 안정화 | 운영 서버 배포, 데이터 이관, 교육, 모니터링 |

# 9. 투입 인력

| 역할 | 인원 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- |
| PM / 기획 | 1명 | 프로젝트 관리, 요구사항 분석, 일정 관리 |
| UI/UX 디자이너 | 1명 | 디자인 시스템, 화면 설계, 프로토타입 |
| 프론트엔드 개발 | 1명 | React SPA 개발, 반응형 구현 |
| 백엔드 개발 | 1명 | API 개발, DB 설계, 관리자 기능 |
| QA / 테스트 | 1명 | 테스트 계획, 실행, 품질 보증 |

# 10. 사업 비용

※ 아래 금액은 제안 기준이며, 협의를 통해 조정 가능합니다.

| 항목 | 상세 | 금액 (원, VAT 별도) |
| --- | --- | --- |
| UI/UX 디자인 | 디자인 시스템, 5개 페이지 시안, 반응형 | 3,000,000 |
| 프론트엔드 개발 | React SPA, 5개 페이지, 반응형 | 5,000,000 |
| 백엔드 개발 | API, DB, 관리자 기능, 데이터 연동 | 4,000,000 |
| 지도 API 연동 | 카카오맵 연동, 어린이집 위치 표시 | 1,000,000 |
| 테스트 및 QA | 크로스브라우저, 모바일, 성능 테스트 | 1,000,000 |
| PM / 기획 | 프로젝트 관리, 문서화, 교육 | 1,000,000 |
| 합계 |  | 15,000,000 |

## 10.1 운영 비용 (월)

호스팅 (Cloudflare): 무료 (Pages Free 플랜)

도메인: 연 20,000원 (.or.kr 기준)

카카오맵 API: 무료 (일 30만 콜 이내)

유지보수 (선택): 월 300,000원 (경미한 수정, 모니터링)

# 11. 유지보수 및 운영 방안

## 11.1 무상 하자보수

납품 후 3개월간 무상 하자보수를 제공합니다. 개발 결함에 의한 오류 수정, 브라우저 호환성 이슈 대응을 포함합니다.

## 11.2 유지보수 계약 (선택)

월 1회 정기 점검 (보안 패치, 성능 모니터링)

경미한 콘텐츠 수정 (월 4건 이내)

긴급 장애 대응 (24시간 이내)

분기 1회 기능 개선 제안 리포트

## 11.3 향후 확장 로드맵

2차 개발: 회원 로그인/마이페이지, 관리자 권한 관리, 엑셀 일괄 업로드

3차 개발: 입소 대기 현황 실시간 연동, 모바일 앱 푸시 알림

4차 개발: 학부모 리뷰/평가 시스템, AI 어린이집 추천

# 12. 회사 소개

## (주)제노믹

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 상호 | (주)제노믹 |
| 대표자 | 김창훈 |
| 사업자등록번호 | 392-88-01401 |
| 소재지 | 대구광역시 서구 국채보상로46길 65-20 |
| 설립일 | 2024년 |
| 주요 사업 | AI 돌봄 서비스, 어린이집 디지털 솔루션, 웹/앱 개발 |

## 12.1 주요 실적

genomic.cc — 어린이집/요양원 통합 디지털 플랫폼 (100+ 시설 운영)

hi.genomic.cc — AI 돌봄 서비스 (독거노인 AI 말벗, Guardian 안전 감시)

ai.genomic.cc — AI 교육 플랫폼 (교사용 AI 도구)

photo.genomic.cc — 어린이집 포토부스 서비스

QR 경품 이벤트 플랫폼 — 피크 15,000+ TPS 대용량 처리

## 12.2 핵심 역량

어린이집 도메인 전문성: 100개 이상의 어린이집/복지시설 홈페이지 운영 경험으로 보육 현장의 니즈를 깊이 이해하고 있습니다. 블로그 자동 연동, AI 상담, 카카오 알림톡 등 어린이집 특화 솔루션을 다수 보유하고 있습니다.

Cloudflare 인프라 전문성: Pages, Workers, D1, R2 등 Cloudflare 생태계를 활용한 서버리스 아키텍처 구축에 풍부한 경험을 보유하고 있어, 안정적이면서도 운영 비용이 매우 낮은 시스템을 제공합니다.

본 제안서의 내용은 협의를 통해 조정 가능하며,
프로젝트의 성공적인 수행을 위해 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.